UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto Loopify

Curso: Programación Web 2

Docente: Patrick Cuadros Quiroga

Integrantes:

Condori Vargas Tomas Yoel – (2018000487)

Salinas Condori Erick Javier – (2020069046)

Tacna – Perú

2025

Sistema Loopify

Informe de Factibilidad

Versión 1.0

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Salinas Condori Erick Javier Condori Vargas Tomas Yoel | Salinas Condori Erick Javier Condori Vargas Tomas Yoel | Salinas Condori Erick Javier Condori Vargas Tomas Yoel | 19/1/2025 | Versión Original |

ÍNDICE GENERAL

Contenido

1.	Descripción del Proyecto	3

2.	Riesgos	5

3.	Análisis de la Situación actual	5

4.	Estudio de Factibilidad	5

5.	Análisis Financiero	7

6.	Conclusiones	10

Informe de Factibilidad

# Descripción del Proyecto

  - Nombre del proyecto

Loopify

  - Duración del proyecto

La duración estimada para el desarrollo de la plataforma es de 3 meses, con las siguientes fases:

Fase 1: Recolección de requisitos y planificación (1 mes).

Fase 2: Desarrollo del sistema (1 meses).

Fase 3: Pruebas y despliegue (1 mes).

  - Descripción

Loopify es una plataforma web que permite a los consumidores comprar productos

excedentes de alimentos de negocios locales, como restaurantes y supermercados,

a precios reducidos. El proyecto busca reducir el desperdicio de alimentos,

beneficiar a los negocios al vender sus excedentes y proporcionar una opción

accesible a los consumidores. El sistema incluirá funcionalidades como la creación

de cuentas, visualización de productos, compras en línea, pagos seguros y

notificaciones de nuevas ofertas.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Desarrollar una plataforma web que permita a los consumidores acceder a

productos

alimenticios excedentes a precios reducidos y facilitar a los negocios locales la

venta de dichos productos.

1.4.2 Objetivos Específicos

Desarrollar la interfaz de usuario: Crear una interfaz intuitiva para que los usuarios

puedan navegar fácilmente por los productos disponibles.

Implementar un sistema de pagos seguro: Integrar un sistema de pago que permita

a los consumidores realizar compras de manera segura.

Configurar notificaciones: Implementar un sistema de notificaciones para alertar a

los usuarios sobre nuevas ofertas y productos excedentes.

Desarrollar panel de administración: Crear un panel para que los vendedores

gestionen sus productos y transacciones.

# Riesgos

- Riesgo de baja adopción de usuarios: Si los consumidores no adoptan la plataforma, la viabilidad económica del proyecto se verá afectada.

- Problemas técnicos: Riesgo de fallos en el sistema de pagos o en la interfaz del usuario durante el desarrollo.

- Cumplimiento de normativas legales: El incumplimiento de leyes locales sobre comercio electrónico o protección de datos podría afectar la operatividad.

- Falta de proveedores de excedentes: Los negocios pueden no ver valor en el sistema, lo que limitaría la oferta de productos excedentes.

# Análisis de la Situación actual

  - Planteamiento del problema

El desperdicio de alimentos es un problema importante en todo el mundo. Muchos restaurantes y comercios locales pierden productos cerca de su fecha de vencimiento que no pueden vender a precios regulares. Sin embargo, estos productos aún son aptos para el consumo. El desafío es encontrar una forma de poner estos productos a disposición de los consumidores de manera accesible.

  - Consideraciones de hardware y software

Hardware: Se utilizará infraestructura en la nube para alojar la plataforma (como AWS o Azure), con servidores escalables según la demanda.

Software: La plataforma se desarrollará utilizando tecnologías como ASP.NET Core para el backend, Angular para el frontend, y PostgreSQL para la base de datos. Además, se integrará una API de pagos como Stripe o PayPal.

# Estudio de Factibilidad

  - Factibilidad Técnica

La plataforma será desarrollada utilizando tecnologías modernas, con un backend en ASP.NET Core y un frontend en Angular. La infraestructura en la nube ofrecerá la escalabilidad necesaria para soportar el crecimiento del sistema. Se emplearán PostgreSQL para la gestión de datos y Stripe para el procesamiento de pagos.

  - Factibilidad Económica

Definir los siguientes costos:

    - Costos Generales

| Descripción | Costo Estimado |
| --- | --- |
| Equipos de oficina (computadoras, impresoras) | S/. 1,500 |
| Software de desarrollo (licencias, herramientas) | S/. 1,000 |

    - Costos operativos durante el desarrollo

| Descripción | Costo Estimado Mensual |
| --- | --- |
| Servicios públicos (agua, luz) | S/. 300 |
| Internet | S/. 150 |
| Infraestructura en la nube (Azure) | S/. 70 (aproximadamente $18 USD) |

Costos terraform:

| Recurso | Cantidad Mensual | Unidad | Costo Mensual |
| --- | --- | --- | --- |
| azurerm_postgresql_flexible_server.db |  |  |  |
| Compute (B_Standard_B1ms) | 730 | horas | $14.02 |
| Storage | 32 | GB | $4.16 |
| Additional backup storage | - | $0.11 por GB | Depende del uso |
| azurerm_service_plan.web_plan |  |  |  |
| Instance usage (F1) | 730 | horas | $0.00 |
| azurerm_storage_account.web_storage |  |  |  |
| Capacity | - | $0.0184 por GB | Depende del uso |
| Write operations | - | $0.05 por 10k operaciones | Depende del uso |
| List and create container operations | - | $0.05 por 10k operaciones | Depende del uso |
| Read operations | - | $0.004 por 10k operaciones | Depende del uso |
| All other operations | - | $0.004 por 10k operaciones | Depende del uso |
| Blob index | - | $0.037 por 10k tags | Depende del uso |
| TOTAL GENERAL |  |  | $18.18 |

    - Costos del ambiente

| Descripción | Costo Estimado (S/.) |
| --- | --- |
| Dominio y hosting para la plataforma web | 250 |

    - Costos de personal

| Rol | Salario Mensual Estimado | Horas de trabajo | Responsabilidades |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollador Backend | S/. 2,500 | 160 horas | Desarrollo de la lógica de negocio y backend. |
| Desarrollador Frontend | S/. 2,500 | 160 horas | Desarrollo de la interfaz de usuario (frontend). |

    - Costos totales del desarrollo del sistema

| Descripción | Costo Estimado Total |
| --- | --- |
| Costos Generales (Equipos de oficina + Software de desarrollo) | S/. 2500 |
| Costos del Ambiente (Dominio + Hosting) | S/. 250 |
| Costos Operativos (3 meses) | S/. 16,560 |
| Costo Total del Desarrollo del Sistema | S/. 19,310 |

  - Factibilidad Operativa

El proyecto será gestionado por un equipo dedicado de desarrollo. Una vez que la plataforma esté operativa, se necesitará personal para mantenerla, incluyendo soporte al cliente y moderadores para los negocios.

  - Factibilidad Legal

El proyecto cumplirá con las regulaciones de comercio electrónico y protección de datos (como GDPR o CCPA) en las jurisdicciones donde opere.

  - Factibilidad Social

El proyecto tiene un impacto positivo en la comunidad al reducir el desperdicio de alimentos y ayudar a los consumidores a acceder a productos a precios más bajos.

  - Factibilidad Ambiental

El proyecto promueve la sostenibilidad al reducir el desperdicio de alimentos, lo que tiene un impacto positivo en el medio ambiente.

# Análisis Financiero

  - Justificación de la Inversión

5.1.1 Beneficios del Proyecto

- Beneficios tangibles:

- Reducción de costos para los consumidores.

- Incremento en la rentabilidad de los negocios al vender excedentes.

- Beneficios intangibles:

- Mejora en la imagen de marca de los negocios que participan.

- Aumento en la satisfacción de los consumidores.

5.1.2 Criterios de Inversión

5.1.2.1 Relación Beneficio/Costo (B/C)

B/C=CostosBeneficios​

Ingresos estimados por ventas en el primer año (suponiendo S/. 10,000 mensuales durante los primeros 12 meses):

Beneficios anuales=10,000S/.×12=120,000S/.

Costos Operativos Anuales:

5,520S/.×12=66,240S/.

Costos Totales Anuales:

19,310 S/.+66,240 S/.=85,550 S/.

Relación:

B/C=

85,550

120,000

​

≈1.40

Resultado:

La Relación Beneficio/Costo (B/C) es 1.40, lo que significa que por cada S/. 1 invertido, el proyecto generará S/. 1.40 de beneficios. Esto indica que el proyecto es financieramente viable y rentable.

5.1.2.2 Valor Actual Neto (VAN)

Cálculos:

Flujos de caja esperados durante 3 años:

Año 1: S/. 120,000 de ingresos.

Año 2: S/. 120,000 de ingresos.

Año 3: S/. 120,000 de ingresos.

Año 1:

Año 2:

Año 3:

Suma de flujos descontados:

109,090.91 + 99,173.55 + 90,226.64 ≈ 298,491.10 S/.

Cálculo del VAN:

VAN= 298,491.10 − 19,310 ≈ 279,181.10 S/.

Resultado:

El VAN es S/. 279,181.10, lo que indica que el proyecto es rentable, ya que el valor presente de los ingresos futuros supera el costo inicial.

5.1.2.3 Tasa Interna de Retorno (TIR)

Para este caso, dado que ya hemos estimado los flujos de caja y el VAN es positivo, la TIR debe ser superior a la tasa de descuento utilizada (10%).

Como el VAN es positivo con una tasa de descuento del 10%, podemos afirmar que la TIR es superior al 10%.

# Conclusiones

El proyecto Loopify es viable, tiene un impacto positivo en la sostenibilidad y proporciona una solución a un problema importante: el desperdicio de alimentos.

- Relación Beneficio/Costo (B/C) = 1.40, lo que indica que por cada S/. 1 invertido, se generan S/. 1.40 en beneficios.

- Valor Actual Neto (VAN) = S/. 279,181.10, lo que indica que el proyecto es financieramente viable.

- Tasa Interna de Retorno (TIR) = Superior al 10%, lo que justifica la inversión.

El proyecto es financieramente viable y presenta una buena rentabilidad.